华北油气分公司采油一厂HH51P8等8宗评价井建设项目（JH20-3H、JH51-5H）竣工环境保护验收

验 收 组 意 见

2025年5月13日，中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂根据《华北油气分公司采油一厂HH51P8等8宗评价井建设项目（JH20-3H、JH51-5H）竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收组由建设单位-中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂、验收编制单位-甘肃卉昕朋环保科技有限公司和3位特邀专家组成。

验收组部分代表现场核查了环境保护设施和措施落实情况，会议听取了中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采油一厂、甘肃卉昕朋环保科技有限公司对本项目建设和环保设施落实情况的介绍和汇报。验收组审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收组意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

JH20-3H：正宁县榆林子镇习仵村；中心点坐标：E 108°08′58.202″，N 35°21′48.759″；

JH51-5H：正宁县榆林子镇小寺头村；中心点坐标：E108°11′39.074″，N35°20′30.234″。通过完井测试评价油藏情况，JH51-5H、JH20-3H已永久封井，除井口外其余占地已平整并进行了绿化；项目建设内容主要有钻前工程（包括道路工程、配套设施建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）、完井作业、完井作业后的废弃物处理、井队搬迁及临时占地生态恢复。

## 2、建设过程及环保审批情况

本项目涉及井场钻探、试油情况见下表：

| 井场 | 开钻时间 | 完钻时间 | 试油开始时间 | 试油结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JH20-3H | 2023-11-08 | 2023-12-14 | 2024-05-08 | 2024-06-06 |
| JH51-5H | 2024-04-19 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-07-12 |

完成（含试油），JH51-5H、JH20-3H不具有工业开采价值，已永久封井。

2024年9月，甘肃卉昕朋环保科技有限公司编制完成了《华北油气分公司采油一厂HH51P8等8宗评价井建设项目环境影响报告表》（包括：HH51P8、JH51-3H、JH20-3H、JH51-5H、JH20-4H、JH51-8H、JH17P72、乐1X）；2023年10月10日，庆阳市生态环境局批复了《关于<华北油气分公司采油一厂HH51P8等8宗评价井建设项目环境影响报告表>的审批意见》，批准文号：庆环评表字〔2023〕150号）。本次验收的华北油气分公司采油一厂HH51P8等8宗评价井建设项目（JH20-3H、JH51-5H）属于该报告表的建设内容，验收为阶段性验收。

## 3、投资情况

原环评文件中涉及8口井的预计总投资3100万元，环保投资为485.9万元，占预计总投资的15.8%。本次验收的华北油气分公司采油一厂HH51P8等8宗评价井建设项目（JH20-3H、JH51-5H）实际总投资700万元，环保投资为44.12万元，占总投资的6.3%。

## 4、验收范围

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规评〔2017〕4号），本次验收范围与环境影响影响报告表及其批复规定的验收范围一致（只针对环评批复中8口中的其中2口：JH20-3H、JH51-5H）。

# 二、工程变动情况

根据本项目实际情况，对照环评文件、环办〔2015〕52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》、环办环评函〔2019〕910号《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》文件有关要求。本项目设计井深3100m、2850m，实际钻井深度为2274m、2021m，钻井目的层未发生变化。

本项目的建设地点、性质、施工工艺与环评阶段一致；总体上项目的建设对周围环境的影响与环境影响评价的结论一致，项目建设无重大变动。

# 三、环境保护措施落实情况

## 1、施工期废气污染防治措施

施工期废气主要包括施工扬尘、试油废气和施工机械（柴油机等）排放的燃料燃烧烟气。其中以内燃机为动力的施工机械作业具有排放量小、短期性和流动性特点，施工现场采用符合国家标准的柴油作为燃料，施工期采取了场地围挡、洒水抑尘、车辆限速等抑尘措施；试油废气产生量较小，无组织排放。

## 2、施工期废水污染防治措施

项目钻井过程中采用表层套管封固含水层，井场铺设采用复合土工膜防渗层，并对散落在井场的污染物及时收集，防止对地下水造成污染。

经调查核实，本项目采取泥浆不落地处理工艺，经固液分离后产生的钻井废水部分回用于配置钻井泥浆，不可回用部分同洗井废水、压裂返排液一起由地上收集罐统一收集，雨水由雨水罐收集，井下作业完成后，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至泾河8撬装式水净化站处理达标后回注油层，未外排。施工井场设置了移动式环保厕所，施工人员少量盥洗废水用于洒水降尘，无污水外排现象。

## 3、施工期噪声污染防治措施

合理安排施工时间，运输车辆在途经该村庄路段时控制车速，减少鸣笛；施工场地合理布局施工机械，高噪声设备远离声环境敏感点，未有噪声扰民现象的发生。

## 4、施工期固体废物污染控制措

钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经泥浆不落地工艺固液分离后，固相暂存于固渣暂存处，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一交给陕西华胜信达工程技术有限公司，由该单位委托庆阳市昊鑫恒益环境工程有限公司处置后填埋。采用“下铺上盖”方式。纯碱、膨润土废弃包装、废防渗布（不含油）由钻井单位（五普40839HB、志丹永宏50718队）回收综合利用。

施工期未产生建筑垃圾。废机油、废润滑油定期委托平凉海螺环保科技有限责任公司外运处置；含油岩屑、落地油、被污染的防渗布、废含油抹布、废过硫酸钾包装袋经收集后，委托庆阳丰泰环保有限责任公司进行安全处置。施工场地设置生活垃圾箱（桶），经收集后交由就近的生活垃圾中转站。

不产生二次污染。

## 5、施工期生态保护措施

- 施工过程采取加强控制施工作业范围的措施；加强生态环境保护教育，未随意砍伐破坏植被；施工期避开了雨季，对临时堆放场地采取遮盖、洒水等措施，以避免扬尘和水土流失；施工结束后，对临时占用土地（井场及进场道路）进行表土留存，分层回填，整平翻松，及时将表土运至场地绿化区及临时占地恢复区使用。根据现场踏勘，已永久封井，除井口外其余占地已平整并进行了绿化。

- 6、施工期环境风险措施

- 根据现场调查及了解，项目施工期安装井控装置，防止井喷；加强各类储罐的储存管理，罐区均采用防渗措施，四周设置围堰；同时加强施工期间风险管理，井场布置按照《钻前工程及井场布置技术要求》的规定进行了设置；项目建设过程及完工后未发生井喷、井漏等环境风险事件。

- 7、环境管理要求的落实情况

- 本项目纳入到建设单位的区域突发环境事件应急预案进行统一管理。施工期未发生环境事件。

# 四、建设项目对环境的影响

1、土壤环境

根据2025年3月26日，山东新航工程项目咨询有限公司对井场内外土壤的现场采样数据，进行土壤环境影响分析。井场泥浆不落地装置区、井场外50m农用地监测因子均符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关要求、石油烃符合《农用地土壤环境风险评价技术规定（试行）》中500mg/kg要求。表明项目实施期间未对土壤环境造成污染。

## 3、生态环境影响调查结果

根据调查，建设单位在施工期有明确的环境管理机构和工作制度，严格控制了施工范围。永久封井后已对井场进行了场地平整、土壤分层回填，并对土壤进行疏松平整及植被恢复。

# 五、验收结论

本项目落实了环评及其批复提出的各项污染防治措施和生态恢复措施的要求，总体上达到建设项目竣工环境保护验收的条件，满足《建设项目竣工环境保护验收技术规范——生态影响类》（HJ/T394-2007）及其它相关技术标准和政策文件的要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、勘探井转为生产井，应另行履行相关环保手续。

2、加强井场生态恢复管理，做好植被恢复养护工作，保证植被成活率。

3、建设单位做好勘探井转为生产井的衔接，确保过渡期不产生新的生态环境不良影响。

# 七、验收人员信息

验收组人员名单见附件。

2025年5月13日